Tabla

Descripción generada automáticamente

Xavier Graña Lobeira, Luis Barba Cepedello, Ignacio Garballo Fernández, Alexander Velev

otras funcionalidades se construirán sobre ella.

Esta funcionalidad es básica para el funcionamiento de la aplicación y

Llevar a cabo este cambio antes de ningún otro.

Vital.

5’5 días, siguiendo la fórmula.

5

5

8

5

se retrasará aproximadamente esta cantidad.

El proceso completo de control de cambios se estima en unos 8 días. El proyecto

1200€.



3 desarrolladores a jornada completa.

El cambio propuesto requiere de modificaciones moderadas en el código de grupos

y usuarios y una actualización de la interfaz. Es viable y no requerirá cambios demasiado profundos, ya que

se trata de un añadido, no un cambio sobre lo ya construido.

Documento de requisitos funcionales de la aplicación.



Santos

01



26 02 24

01