Tabla

Descripción generada automáticamente

aumento total en el número de usuarios de aproximadamente el 15%.

cambio facilitaría mucho a estos usuarios el uso de la aplicación.

destinada la aplicación (>10%) realizan viajes a países donde no se usa el euro. La implementación de este

Los datos muestran que un porcentaje significativo de los usuarios a los que está



En trámite

Mejores reseñas de la aplicación, más utilidad sobre la competencia. En total, un

13 días.

5 desarrolladores a jornada completa.

5200€.

ción en más monedas.

Se solicita formalmente la adición de la posibilidad de utilizar la aplica-

03

luis.barba@rai.usc.es

Luis Barba Cepedello

06 03 24

03