Tabla

Descripción generada automáticamente

Quedaría bien, pero debe implementarse una vez la aplicación básica funcione con euros, y no antes.

ción, pero es un cambio costoso, no vital, no especificado con el cliente y con beneficios no demasiado altos.

Llevar a cabo una vez se cumplan los requisitos básicos proporcionados por el cliente.

Esta funcionalidad es podría aumentar el número de usuarios de la aplica-

tintas se quiera dar soporte. Es viable.

el euro.

Análisis de porcentaje de usuarios que viajan a países cuya moneda oficial documentación sobre la parte de la

06 03 24

Importante.

8’83 días, siguiendo la fórmula.

8

8

8

13

se retrasará aproximadamente esta cantidad.

El proceso completo de control de cambios se estima en unos 13 días. El proyecto



1200€.

3 desarrolladores a jornada completa.

El cambio propuesto requiere de modificaciones moderadas en el código de grupos

una actualización de la interfaz, así como la adición de una nueva funcionalidad de conversión de monedas.

Es un cambio no dificultoso a nivel técnico pero puede ser grande, dependiendo de a cuántas monedas dis-



Santos

Xavier Graña Lobeira, Luis Barba Cepedello, Ignacio Garballo Fernández, Alexander Velev

03



03